Noskiem.org

Plan wdrożenia AI do dopasowywania zwierząt (zdjęcie → zdjęcie)

Wersja 1.0 · lipiec 2026 · dokument roboczy dla zespołu (Sławek, Ewelina)

# 1. Streszczenie — najważniejsze wnioski

Cel: gdy ktoś zgłasza zaginięcie zwierzaka, system ma automatycznie przeszukać bazę ogłoszeń „Znaleziony" i „Widziany" i pokazać wizualnie podobne zwierzęta. I odwrotnie — zgłoszenie „Widziałem zwierzaka" ma być automatycznie porównane z bazą poszukiwanych.

Najważniejsze ustalenia po analizie dostępnych rozwiązań (stan na lipiec 2026):

nie potrzebujecie własnego serwera AI, GPU ani zewnętrznego programisty — całość da się zrobić w obecnym stacku (Laravel + MySQL na hostingu współdzielonym) plus jedno zewnętrzne API;

rekomendowane API to Voyage AI (należy do MongoDB), model voyage-multimodal-3.5 — zamienia zdjęcie na tzw. embedding (wektor liczb opisujący wygląd). Darmowy limit to 150 miliardów pikseli na konto, co przy Waszej skali wystarczy na ok. 190 000 ogłoszeń — realnie kilka lat działania za 0 zł;

po wyczerpaniu darmowego limitu koszt to ok. 2 zł za 1000 ogłoszeń (tak, dwa złote) — koszty AI są pomijalne;

porównywanie wektorów odbywa się w PHP na Waszym hostingu — bez dodatkowej bazy wektorowej, bo przy skali do ~100 tys. ogłoszeń zwykły MySQL + matematyka w PHP w zupełności wystarczą;

szacowany nakład pracy: 25–35 godzin Twojej pracy rozłożonej na 2–4 tygodnie wieczorami. Zero kosztów zewnętrznych.

Ważne oczekiwania: to rozwiązanie znajduje zwierzęta PODOBNE z wyglądu (rasa, umaszczenie, sylwetka). Nie jest to identyfikacja konkretnego osobnika jak w Petco Love Lost (oni mają dedykowany, trenowany model). Dlatego wyniki traktujemy jako podpowiedzi do weryfikacji przez człowieka — i dokładnie tak projektujemy UX („Czy to może być ten zwierzak?").

# 2. Jak to działa — wyjaśnienie bez żargonu

Cała magia opiera się na jednym pojęciu: embedding (wektor osadzenia). Model AI „patrzy" na zdjęcie i zamienia je na listę np. 1024 liczb. Te liczby to matematyczny opis tego, co widać: kształt uszu, kolor sierści, sylwetka, wzory umaszczenia. Kluczowa własność: zdjęcia podobnych zwierząt dostają podobne listy liczb.

Podobieństwo dwóch zdjęć mierzymy tzw. podobieństwem kosinusowym — to jedna linijka matematyki (mnożenie i sumowanie liczb z obu list), która zwraca wynik od 0 do 1. Im bliżej 1, tym bardziej podobne zdjęcia. To liczy się w ułamku sekundy w zwykłym PHP.

Proces w praktyce wygląda tak:

1.  użytkownik dodaje ogłoszenie ze zdjęciami (tak jak teraz);

2.  po zatwierdzeniu przez moderatora system wysyła każde zdjęcie do API Voyage i dostaje z powrotem wektor 1024 liczb;

3.  wektor zapisujemy w MySQL obok zdjęcia — to jednorazowa operacja, ok. 8–10 KB danych na zdjęcie;

4.  system porównuje nowe ogłoszenie z ogłoszeniami „z drugiej strony" (zaginiony ↔ znaleziony/widziany), ale tylko z sensownymi kandydatami: ten sam gatunek, okolica do ~50 km, zgodne daty;

5.  pary z wysokim podobieństwem zapisujemy jako „dopasowania" — pokazujemy je na stronie ogłoszenia i wysyłamy właścicielowi e-mail „Znaleźliśmy podobne zwierzę".

Zwróć uwagę: API jest potrzebne tylko RAZ na zdjęcie (przy dodaniu ogłoszenia). Samo wyszukiwanie i porównywanie działa już lokalnie, na Waszym hostingu, za darmo i bez internetu do usług trzecich.

# 3. Wybór technologii i uzasadnienie

## 3.1. Ograniczenia, które wyznaczyły wybór

hosting współdzielony — nie można instalować Dockera, demonów ani własnych modeli AI; zostaje PHP, MySQL, cron i wywołania HTTP;

non-profit — koszty muszą być bliskie zera, bez opłat abonamentowych „na zapas";

mała skala startowa — tysiące, nie miliony ogłoszeń; to upraszcza architekturę;

jednoosobowy zespół techniczny — rozwiązanie musi być proste w utrzymaniu.

## 3.2. Porównanie rozważanych opcji

| Opcja | Koszt przy Waszej skali | Werdykt |
| --- | --- | --- |
| Voyage AI voyage-multimodal-3.5 (API) embeddingi obrazów przez HTTP | 0 zł do ~190 tys. ogłoszeń (150 mld px darmo), potem ~2 zł / 1000 ogłoszeń | REKOMENDACJA. Firma należy do MongoDB (stabilna), API banalnie proste, ogromny darmowy limit. |
| Jina AI jina-clip-v2 (API) | 10 mln tokenów darmo (~2–3 tys. zdjęć), potem pakiety płatne | Plan B. Dobry model, mniejszy darmowy limit. Trzymamy jako zapasowego dostawcę. |
| Cloudflare Workers AI | darmowy limit dzienny | Odpada — w katalogu (sprawdzone 07.2026) nie ma modelu do embeddingów OBRAZÓW, tylko tekstowe. |
| Własny CLIP na serwerze (self-hosted) | VPS z min. 4–8 GB RAM: 40–100 zł/mies. | Odpada na start — wymaga VPS-a i utrzymania. Możliwy powrót do tematu przy dużej skali. |
| GPT-4o Vision — porównywanie par zdjęć promptem | ok. 0,2–0,4 zł za KAŻDE porównanie pary | Odpada do masowego dopasowywania (koszty rosną kwadratowo). Zostaje w Fazie 2 do opisów zdjęć. |
| Baza wektorowa (Pinecone, Qdrant Cloud) | darmowe tiery istnieją | Niepotrzebna. Przy <100 tys. rekordów porównanie w PHP po prefiltrze SQL trwa milisekundy. Nie dokładamy klocków. |

## 3.3. Docelowy stack

generowanie wektorów: Voyage AI API (model voyage-multimodal-3.5, wektor 1024 liczb);

przechowywanie wektorów: nowa tabela w istniejącym MySQL (kolumna JSON);

porównywanie: prefiltr SQL (gatunek + odległość + daty) + podobieństwo kosinusowe w PHP;

przetwarzanie w tle: kolejka Laravel z driverem database + cron (standard na hostingu współdzielonym);

interfejs: sekcja „Podobne ogłoszenia" w widoku ogłoszenia + powiadomienia e-mail + weryfikacja w Filament.

# 4. Architektura — jak to się spina z obecną aplikacją

Nic w obecnym flow się nie zmienia. Dokładamy trzy elementy działające w tle:

1.  Job „GenerateEmbeddings" — uruchamiany, gdy moderator zatwierdzi ogłoszenie (mod_status → approved). Zmniejsza zdjęcia do 512 px, wysyła do Voyage, zapisuje wektory.

2.  Job „FindMatches" — uruchamiany zaraz po wygenerowaniu wektorów. Wybiera kandydatów prefiltrem SQL, liczy podobieństwo, zapisuje trafienia do tabeli animal_matches i wysyła e-maile.

3.  Cron co minutę odpala „queue:work --stop-when-empty" — czyli przetwarza zaległe zadania i się wyłącza. Tak robi się kolejki bez demona, na każdym hostingu z cronem.

Przepływ danych:

Użytkownik dodaje ogłoszenie ze zdjęciami
        │
        ▼
Moderacja w Filament (jak dotychczas) ── zatwierdzenie ──► Job: GenerateEmbeddings
        │                                                        │  resize 512px → API Voyage
        │                                                        ▼
        │                                              tabela photo_embeddings (MySQL)
        │                                                        │
        │                                                        ▼
        │                                               Job: FindMatches
        │                                    prefiltr SQL → cosinus w PHP → próg
        │                                                        │
        ▼                                                        ▼
Strona ogłoszenia ◄── sekcja „Podobne ogłoszenia" ◄── tabela animal_matches
                                                                 │
                                                                 ▼
                                              e-mail do właściciela ogłoszenia

Dzięki temu, że wszystko dzieje się w tle: awaria lub przerwa w API Voyage NIE psuje działania strony — co najwyżej dopasowania pojawią się z opóźnieniem (kolejka ponowi zadanie automatycznie).

# 5. Zmiany w bazie danych

Dwie nowe tabele. Żadnych zmian w istniejących tabelach animals, photos, sightings.

### Tabela photo_embeddings — wektor dla każdego zdjęcia

| Pole | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK |  |
| photo_id | bigint FK → photos | zdjęcie ogłoszenia (nullable, gdy dotyczy sighting) |
| sighting_id | bigint FK → sightings | nullable — zgłoszenia „widziałem" też embedujemy |
| embedding | JSON | tablica 1024 liczb float (ok. 8–10 KB jako JSON) |
| model | varchar | np. „voyage-multimodal-3.5" — na wypadek zmiany modelu w przyszłości |
| created_at / updated_at | timestamp |  |

### Tabela animal_matches — znalezione dopasowania

| Pole | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK |  |
| animal_id | bigint FK → animals | ogłoszenie „zaginął" |
| matched_animal_id | bigint FK → animals | dopasowane ogłoszenie „znaleziony" (nullable) |
| matched_sighting_id | bigint FK → sightings | dopasowane zgłoszenie „widziany" (nullable) |
| similarity | decimal(5,4) | wynik 0–1, np. 0.8734 |
| status | enum('new','confirmed','rejected') | właściciel/moderator może ocenić trafność |
| notified_at | timestamp nullable | kiedy wysłano e-mail (żeby nie spamować) |
| created_at / updated_at | timestamp |  |

Ciekawostka: wektor to „odcisk wyglądu", nie oryginalne zdjęcie — nie da się z niego odtworzyć fotografii. Przechowywanie go w bazie jest bezpieczne.

# 6. Wdrożenie krok po kroku

Poniższe kroki są w kolejności wykonywania. Kod jest gotowy do przeklejenia i dostosowania nazw. Zakładam Laravel 11 zgodnie z projektem.

## Krok 0. Załóż konto Voyage AI i zdobądź klucz API (15 minut)

1.  wejdź na dash.voyageai.com i zarejestruj się (e-mail projektowy, nie prywatny);

2.  w zakładce API Keys utwórz klucz — skopiuj go od razu (pokazywany jednorazowo);

3.  darmowe 150 mld pikseli działa bez podpinania karty; kartę można dodać później, gdy limit się wyczerpa (dostaniecie e-mail z wyprzedzeniem — warto też ustawić alert w panelu);

4.  klucz wklej do pliku .env na serwerze (nigdy do repozytorium!).

# .env
VOYAGE_API_KEY=pa-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VOYAGE_MODEL=voyage-multimodal-3.5

Rejestracja w config/services.php:

// config/services.php
'voyage' => [
    'key'   => env('VOYAGE_API_KEY'),
    'model' => env('VOYAGE_MODEL', 'voyage-multimodal-3.5'),
],

## Krok 1. Migracje (1 wieczór razem z krokiem 2)

php artisan make:migration create_photo_embeddings_table
php artisan make:migration create_animal_matches_table

// ---------------------------
// Migracja: photo_embeddings
// ---------------------------
Schema::create('photo_embeddings', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('photo_id')->nullable()->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('sighting_id')->nullable()->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->json('embedding');                 // 1024 floatów jako JSON
    $table->string('model', 64);               // nazwa modelu, np. voyage-multimodal-3.5
    $table->timestamps();
});

// ---------------------------
// Migracja: animal_matches
// ---------------------------
Schema::create('animal_matches', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('animal_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('matched_animal_id')->nullable()->constrained('animals')->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('matched_sighting_id')->nullable()->constrained('sightings')->cascadeOnDelete();
    $table->decimal('similarity', 5, 4);
    $table->enum('status', ['new', 'confirmed', 'rejected'])->default('new');
    $table->timestamp('notified_at')->nullable();
    $table->timestamps();
    $table->unique(['animal_id', 'matched_animal_id', 'matched_sighting_id'], 'uniq_match');
});

## Krok 2. Serwis embeddingów — rozmowa z API Voyage

Jedna klasa. Zmniejszamy zdjęcie do 512 px przed wysyłką — to obniża liczbę pikseli (czyli zużycie darmowego limitu) ok. 15-krotnie względem zdjęcia z telefonu, bez utraty jakości dopasowań.

<?php
// app/Services/VoyageEmbeddingService.php

namespace App\Services;

use Illuminate\Support\Facades\Http;

// ---------------------------
// Serwis: zamiana zdjęcia na wektor (embedding) przez API Voyage
// ---------------------------
class VoyageEmbeddingService
{
    // ** Główna metoda: ścieżka zdjęcia → tablica 1024 floatów
    public function embedImage(string $absolutePath): array
    {
        $base64 = $this->resizeToBase64($absolutePath, 512);

        $response = Http::withToken(config('services.voyage.key'))
            ->timeout(30)
            ->retry(3, 2000) // 3 próby co 2 s — na wypadek chwilowych błędów API
            ->post('https://api.voyageai.com/v1/multimodalembeddings', [
                'model'  => config('services.voyage.model'),
                'inputs' => [[
                    'content' => [[
                        'type'         => 'image_base64',
                        'image_base64' => 'data:image/jpeg;base64,' . $base64,
                    ]],
                ]],
            ])
            ->throw(); // rzuci wyjątkiem przy błędzie → kolejka ponowi job

        return $response->json('data.0.embedding');
    }

    // ** Zmniejszenie zdjęcia do max 512 px (dłuższy bok) — czyste GD, bez dodatkowych paczek
    private function resizeToBase64(string $path, int $max): string
    {
        [$w, $h] = getimagesize($path);
        $scale = min(1, $max / max($w, $h));
        $nw = (int) round($w * $scale);
        $nh = (int) round($h * $scale);

        $src = imagecreatefromstring(file_get_contents($path));
        $dst = imagecreatetruecolor($nw, $nh);
        imagecopyresampled($dst, $src, 0, 0, 0, 0, $nw, $nh, $w, $h);

        ob_start();
        imagejpeg($dst, null, 85);
        $jpeg = ob_get_clean();
        imagedestroy($src);
        imagedestroy($dst);

        return base64_encode($jpeg);
    }
}

## Krok 3. Job generujący wektory + kolejka na hostingu współdzielonym

<?php
// app/Jobs/GenerateEmbeddings.php

namespace App\Jobs;

use App\Models\Animal;
use App\Models\PhotoEmbedding;
use App\Services\VoyageEmbeddingService;
use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
use Illuminate\Foundation\Bus\Dispatchable;
use Illuminate\Queue\InteractsWithQueue;

// ---------------------------
// Job: generuje embeddingi dla wszystkich zdjęć zatwierdzonego ogłoszenia
// ---------------------------
class GenerateEmbeddings implements ShouldQueue
{
    use Dispatchable, InteractsWithQueue, Queueable;

    public int $tries = 5;          // ponów do 5 razy
    public int $backoff = 120;      // odczekaj 2 min między próbami

    public function __construct(public Animal $animal) {}

    public function handle(VoyageEmbeddingService $voyage): void
    {
        foreach ($this->animal->photos as $photo) {
            // Pomiń, jeśli wektor już istnieje (idempotencja)
            if (PhotoEmbedding::where('photo_id', $photo->id)->exists()) {
                continue;
            }
            PhotoEmbedding::create([
                'photo_id'  => $photo->id,
                'embedding' => $voyage->embedImage(storage_path('app/' . $photo->path)),
                'model'     => config('services.voyage.model'),
            ]);
        }

        // Po wygenerowaniu wektorów od razu szukamy dopasowań
        FindMatches::dispatch($this->animal);
    }
}

Wywołanie: w akcji zatwierdzania ogłoszenia w Filament (tam, gdzie mod_status zmienia się na approved) dodaj:

GenerateEmbeddings::dispatch($animal);

Kolejka bez demona — konfiguracja pod hosting współdzielony:

1.  w .env ustaw QUEUE_CONNECTION=database i wykonaj php artisan queue:table + php artisan migrate;

2.  w panelu hostingu dodaj zadanie cron uruchamiane co minutę:

* * * * * cd /sciezka/do/aplikacji && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1

3.  w routes/console.php (Laravel 11) zarejestruj przetwarzanie kolejki:

// routes/console.php
use Illuminate\Support\Facades\Schedule;

// ** Przetwarzaj kolejkę maks. 50 s co minutę i zakończ proces (hosting współdzielony)
Schedule::command('queue:work --stop-when-empty --max-time=50')
    ->everyMinute()
    ->withoutOverlapping();

Uwaga: sprawdź w panelu hostingu, czy cron jest dostępny i czy limit czasu wykonania PHP (max_execution_time) to min. 60 s dla CLI. U większości polskich hostingów (cyberFolks, dhosting, home.pl) to standard.

## Krok 4. Serwis dopasowań — prefiltr SQL + porównanie wektorów

Najpierw zawężamy kandydatów tanim zapytaniem SQL (gatunek, promień, daty, przeciwny typ ogłoszenia), a dopiero potem liczymy podobieństwo wektorów. Dzięki temu nawet przy dużej bazie porównujemy setki, nie tysiące rekordów.

<?php
// app/Services/MatchingService.php

namespace App\Services;

use App\Models\Animal;
use App\Models\AnimalMatch;
use App\Models\PhotoEmbedding;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

// ---------------------------
// Serwis: wyszukiwanie wizualnie podobnych ogłoszeń
// ---------------------------
class MatchingService
{
    public const RADIUS_KM  = 50;     // promień poszukiwań
    public const THRESHOLD  = 0.80;   // minimalne podobieństwo (do strojenia!)
    public const MAX_RESULTS = 5;

    public function findFor(Animal $animal): void
    {
        // ** 1. Prefiltr SQL: przeciwny status, ten sam gatunek, promień, sensowne daty
        $oppositeStatus = $animal->status === 'lost' ? 'found' : 'lost';

        $candidates = Animal::query()
            ->where('status', $oppositeStatus)
            ->where('mod_status', 'approved')
            ->where('species_id', $animal->species_id)
            ->where('id', '!=', $animal->id)
            // Haversine: odległość w km po współrzędnych z Leafleta
            ->whereRaw(
                '(6371 * acos(cos(radians(?)) * cos(radians(latitude))
                 * cos(radians(longitude) - radians(?))
                 + sin(radians(?)) * sin(radians(latitude)))) < ?',
                [$animal->latitude, $animal->longitude, $animal->latitude, self::RADIUS_KM]
            )
            ->with('photos.embedding')
            ->get();

        // ** 2. Wektory nowego ogłoszenia
        $myVectors = PhotoEmbedding::whereIn(
            'photo_id', $animal->photos->pluck('id')
        )->pluck('embedding')->map(fn ($e) => json_decode($e))->all();

        if (empty($myVectors)) {
            return;
        }

        // ** 3. Podobieństwo: bierzemy NAJLEPSZĄ parę zdjęć (max z max)
        $scored = [];
        foreach ($candidates as $candidate) {
            $best = 0.0;
            foreach ($candidate->photos as $photo) {
                if (! $photo->embedding) continue;
                $vec = json_decode($photo->embedding->embedding);
                foreach ($myVectors as $mine) {
                    $best = max($best, $this->cosine($mine, $vec));
                }
            }
            if ($best >= self::THRESHOLD) {
                $scored[$candidate->id] = $best;
            }
        }
        arsort($scored);

        // ** 4. Zapis dopasowań (bez duplikatów)
        foreach (array_slice($scored, 0, self::MAX_RESULTS, true) as $id => $sim) {
            AnimalMatch::firstOrCreate(
                ['animal_id' => $animal->id, 'matched_animal_id' => $id],
                ['similarity' => round($sim, 4)]
            );
        }
    }

    // ** Podobieństwo kosinusowe dwóch wektorów
    private function cosine(array $a, array $b): float
    {
        $dot = $na = $nb = 0.0;
        foreach ($a as $i => $v) {
            $dot += $v * $b[$i];
            $na  += $v * $v;
            $nb  += $b[$i] * $b[$i];
        }
        return $dot / (sqrt($na) * sqrt($nb) ?: 1);
    }
}

Analogiczną gałąź dodaj dla sightings (zgłoszenie „widziałem" → porównanie z poszukiwanymi). Logika identyczna, zmienia się tylko źródło kandydatów i kolumna matched_sighting_id.

## Krok 5. Job FindMatches + powiadomienia e-mail

<?php
// app/Jobs/FindMatches.php  (skrót — pełna klasa analogiczna do GenerateEmbeddings)

public function handle(MatchingService $matcher): void
{
    $matcher->findFor($this->animal);

    // ** Powiadom właścicieli NOWYCH dopasowań (raz — pilnuje tego notified_at)
    $fresh = AnimalMatch::where('animal_id', $this->animal->id)
        ->whereNull('notified_at')->with('animal')->get();

    foreach ($fresh as $match) {
        Mail::to($match->animal->contact_email)
            ->queue(new MatchFoundMail($match));
        $match->update(['notified_at' => now()]);
    }
}

E-mail powinien być ostrożny w tonie: „Nasz system znalazł zwierzę podobne do Twojego zgłoszenia — sprawdź, czy to możliwe dopasowanie", z miniaturką, lokalizacją i linkiem. Bez obiecywania, że to na pewno ten zwierzak.

## Krok 6. Interfejs użytkownika

na stronie ogłoszenia dodaj sekcję „Podobne ogłoszenia w okolicy" — karty jak w liście ogłoszeń, z odznaką procentową (np. „podobieństwo 87%") i przyciskami „To ten zwierzak!" / „To nie ten";

kliknięcia zapisuj w animal_matches.status (confirmed/rejected) — to bezcenne dane do strojenia progu;

w Filament dodaj widok listy dopasowań (relacja w resource Animal) — moderator widzi, co system znalazł, i może ręcznie oznaczyć trafienie;

gdy dopasowanie zostanie potwierdzone i zwierzak wróci do domu — status ogłoszenia „resolved" i licznik sukcesów na stronę główną (świetny materiał marketingowy i argument dla sponsorów!).

## Krok 7. Backfill — wektory dla istniejącej bazy

Jednorazowa komenda artisan, którą odpalisz po wdrożeniu, żeby stare ogłoszenia też brały udział w dopasowaniach:

<?php
// app/Console/Commands/BackfillEmbeddings.php (fragment)

public function handle(): void
{
    Animal::where('mod_status', 'approved')
        ->whereDoesntHave('photos.embedding')
        ->chunkById(50, function ($animals) {
            foreach ($animals as $animal) {
                GenerateEmbeddings::dispatch($animal);
            }
        });

    $this->info('Zakolejkowano. Cron przetworzy w tle.');
}

## Krok 8. Testy i strojenie progu (najważniejszy krok!)

1.  zbierz zestaw testowy: 20–30 par zdjęć TEGO SAMEGO zwierzaka (z grup FB o zaginięciach, od znajomych) oraz zdjęcia różnych zwierząt tej samej rasy;

2.  policz podobieństwa dla par „ten sam zwierzak" i „różne zwierzaki" — zobaczysz dwa rozkłady wyników;

3.  ustaw próg tak, by łapać większość prawdziwych par przy znośnej liczbie fałszywych trafień (lepiej pokazać 3 kandydatów, z których 1 jest trafny, niż nie pokazać nic);

4.  po starcie monitoruj przyciski „To ten!"/„To nie ten" i koryguj próg co kilka tygodni.

Uwaga: koty jednolicie czarne czy dachowce w typie „szary pręgowany" będą się mylić najczęściej — model widzi wygląd, a osobniki bywają niemal identyczne. Dlatego prefiltr po lokalizacji i dacie jest tak ważny: czarny kot 500 km dalej nie zaśmieci wyników.

# 7. Kosztorys

Założenia: średnio 3 zdjęcia na ogłoszenie (formularz pozwala na maks. 6), zdjęcia zmniejszane do 512×512 px (≈0,26 mln pikseli każde), kurs 1 USD ≈ 4 zł. Wariant pesymistyczny — każdy użytkownik wrzuca komplet 6 zdjęć — podwaja wszystkie poniższe liczby: darmowy limit starczy wtedy na ok. 95 tys. ogłoszeń, a koszt po limicie to ~4 zł za 1000 ogłoszeń. Wniosek bez zmian: grosze.

| Skala | Pikseli do API/rok | Koszt w darmowym limicie | Koszt PO limicie (150 mld px) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ogłoszeń/rok (start) | 0,8 mld | 0 zł | ~2 zł/rok |
| 10 000 ogłoszeń/rok (wzrost) | 8 mld | 0 zł | ~19 zł/rok |
| 50 000 ogłoszeń/rok (dojrzały) | 39 mld | 0 zł | ~95 zł/rok |
| 100 000 ogłoszeń/rok (skala) | 79 mld | 0 zł (limit starczy na ~2 lata) | ~190 zł/rok |

Darmowy limit 150 mld pikseli jest jednorazową pulą na konto — przy prognozowanym wzroście z biznesplanu wystarczy na ok. 2–3 pierwsze lata działania. Wyszukiwanie i porównywanie nie kosztuje nic (dzieje się na Waszym serwerze).

Pozostałe koszty:

| Pozycja | Koszt | Komentarz |
| --- | --- | --- |
| Hosting | 0 zł dodatkowo | wykorzystujecie obecny hosting; wymagania: PHP 8.2+, cron, cURL, GD — standard |
| Baza wektorowa | 0 zł | nie jest potrzebna |
| Miejsce w bazie MySQL | pomijalne | ~10 KB na zdjęcie = 100 tys. zdjęć ≈ 1 GB |
| Programista zewnętrzny | 0 zł | całość w zasięgu Twoich umiejętności — kod w tym dokumencie |
| Rezerwa na nieprzewidziane | ~100 zł/rok | gdyby Voyage zmienił cennik lub trzeba było przejść na Jina |

Podsumowanie: realny koszt AI w pierwszych latach = 0 zł, docelowo dziesiątki złotych rocznie. To o dwa rzędy wielkości mniej niż zakładane w biznesplanie 500–1000 zł na zewnętrznego programistę.

# 8. Ryzyka i plan awaryjny

| Ryzyko | Prawdopodobieństwo | Co robimy |
| --- | --- | --- |
| Jakość dopasowań rozczaruje (dużo fałszywych trafień) | średnie | Prefiltr geograficzno-czasowy + strojenie progu + UX „podpowiedzi, nie pewniki" + przyciski oceny. Jeśli za mało: w przyszłości reranking GPT-4o dla top-3 par (grosze, bo tylko finaliści). |
| Voyage zmieni cennik / zniknie | niskie (właściciel: MongoDB) | Cała komunikacja z API siedzi w JEDNEJ klasie (VoyageEmbeddingService). Wymiana na Jina AI lub Cohere = przepisanie jednej metody + backfill wektorów na nowo. |
| Limity szybkości API przy backfillu | średnie | Kolejka przetwarza po kolei z automatycznymi ponowieniami — backfill potrwa godziny, ale przejdzie sam. |
| RODO — zdjęcia wysyłane do API w USA | formalność do załatwienia | Dopisać do polityki prywatności przekazywanie zdjęć do podwykonawcy (Voyage/MongoDB) w celu analizy. Zdjęcia zwierząt to co do zasady nie dane osobowe, ale bywa na nich tło/ludzie — usuwajcie EXIF (GD robi to automatycznie przy resize) i dodajcie wzmiankę w regulaminie. |
| Hosting współdzielony nie wyrobi (timeouty) | niskie | Joby przetwarzają 1 ogłoszenie na raz (3 requesty po ~1 s). Jeśli hosting ubija procesy — przenieść się na tani VPS (Mikrus ~100 zł/ROK) i odpalić normalny queue:work. |

# 9. Harmonogram i kolejność prac

| Etap | Zakres | Szacunek |
| --- | --- | --- |
| Tydzień 1 | Krok 0–2: konto Voyage, migracje, serwis embeddingów, test ręczny na 2–3 zdjęciach (tinker) | 6–8 h |
| Tydzień 2 | Krok 3: joby, kolejka, cron; podpięcie pod zatwierdzanie w Filament; backfill na kopii bazy | 6–8 h |
| Tydzień 3 | Krok 4–5: matching, zapisy dopasowań, e-maile | 8–10 h |
| Tydzień 4 | Krok 6, 8: sekcja „Podobne ogłoszenia", widok w Filament, zestaw testowy, strojenie progu | 6–8 h |

Razem: 26–34 godziny. Każdy etap kończy się działającą całością — można przerwać po dowolnym tygodniu i nic się nie psuje.

Wskazówka na start: zanim napiszesz jakikolwiek kod produkcyjny, zrób eksperyment w php artisan tinker — wyślij ręcznie 3 zdjęcia do Voyage, policz podobieństwa i zobacz liczby na własne oczy. Godzina zabawy, a da Ci intuicję, jak zachowuje się model, i pewność, że wszystko działa z Twoim hostingiem.

# 10. Słowniczek

| Pojęcie | Znaczenie |
| --- | --- |
| Embedding (wektor) | lista liczb (u nas 1024) opisująca „treść" zdjęcia; podobne zdjęcia → podobne listy |
| Podobieństwo kosinusowe | miara podobieństwa dwóch wektorów, wynik 0–1; liczona lokalnie w PHP |
| Model multimodalny | model AI rozumiejący jednocześnie obraz i tekst (np. voyage-multimodal-3.5) |
| Prefiltr | tanie zawężenie kandydatów zapytaniem SQL, zanim policzymy podobieństwo wektorów |
| Backfill | jednorazowe uzupełnienie danych (wektorów) dla rekordów istniejących przed wdrożeniem |
| Próg (threshold) | minimalne podobieństwo, od którego uznajemy parę za warte pokazania dopasowanie |
| Kolejka (queue) | mechanizm wykonywania zadań w tle, u nas: tabela w MySQL + cron co minutę |

Znajdziemy go noskiem — a od teraz także wektorem. Powodzenia!